**Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Louňovice pod Blaníkem**

 **ze dne 3. 11. 2021**

konané od 19.00 hod. v budově Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem.

**Č.j. ZM 8 – 2021**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: 13** zastupitelů dle listiny přítomných

**Omluveni:** Bc. Vlastislav Chatrný, Josef Jelínek

**Host:** P. Kirchner, hasič HZS, Martin Kratochvíl velitel JPO

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s programem zastupitelstva.

**Navržený program:**

1. volba ověřovatelů zápisu

2. kontrola usnesení zastupitelstva

3. rada

4. smlouvy o věcných břemenech

5. dotace – dětské hřiště „U Pivovaru“, komunikace Býkovice

6. výběrové řízení na rekonstrukci zdravotního střediska - výsledek, podání dotace

7. rekonstrukce Pivovarského rybníka

8. zásahové vozidlo - hasiči

9. kulturní komise -kulturní akce

10. různé

11. závěr

**Schválení programu**

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM schválilo navržený program.**

**1. Volba ověřovatelů zápisu**

Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Jiří Malý a Martin Vávra

Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Malý,Vávra)

**ZM projednalo a schválilo ověřovatele zápisu:** **Jiří Malý a Martin Vávra**

**2. Kontrola usnesení zastupitelstva**

Kontrolu usnesení ZM provedl Mgr. Pavel Tulej.

* dořešit smlouvy na kompostéry
* pozemky u Gastra

**3. Rada**

S usnesením rady městyse č. 12 a č.13 seznámili zastupitele postupně starosta a místostarosta.

Bez připomínek.

**4. Smlouvy o věcných břemenech**

Starosta seznámil zastupitele postupně s návrhy smluv na věcná břemena:

a) Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IP-12-6016616/1

 návrh: schválit předloženou smlouvu

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6016616/1 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.**

b) Smlouva o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. N- 12 – 6029205/VB/1 Louňovice pod Blaníkem, kNN, SS100 pč.1510 s ČEZ Distribuce,a.s.

návrh : schválit předloženou smlouvu

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. N- 12 – 6029205/VB/1 Louňovice pod Blaníkem, kNN, SS100 pč.1510 s ČEZ Distribuce,a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.**

**5. Dotace – dětské hřiště „U Pivovaru“, komunikace Býkovice**

Starosta seznámil zastupitele s možností podat žádost o dotaci na dětské hřiště U Pivovaru a předložil na hřiště rozpočet, dotace by měla být 80 %. Dal o podání žádosti hlasovat.

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt s názvem Rekonstrukce hřiště U Pivovaru, Louňovice pod Blaníkem z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.**

Dále starosta předložil zastupitelům projet, rozpočet a návrh na podání dotace na místní komunikaci v Býkovicích. Předložil rozpočet s tím, že dotace by měla být 80% a dal o návrhu hlasovat.

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt s názvem Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace v obci Býkovice z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.**

**6. Výběrové řízení na rekonstrukci zdravotního střediska - výsledek, podání dotace**

**Starosta seznámil zastupitele o proběhlém výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s názvem “Udržovací práce zdravotní středisko”, kdy dle preferenčního kritéria, kterým byla nabídková cena vřetně DPH, byla výběrovou komisí vybrána nejlevnější nabídka v ceně včetně DPH 1.169.724,35 Kč, kterou podala firma Finarest spol. s r.o., Olbramovice Ves 12, 25901 Olbramovice, IČ 463 58 617.**

Návrh : schválit vybranou firmu a pověřit starostu podpisem smlouvy

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM projednalo a schválilo uzavřít Smlouvu o dílo na rekonstrukci zdravotního střediska s firmou Finarest spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.**

Starosta informoval zastupitele v tom smyslu, že je možno na rekonstrukci zdravotního střediska požádat o dotaci Středočeský kraj a to z Programu 2021-2024, Rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova a nechal o návrhu hlasovat.

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM projednalo a schválilo na akci s názvem “Udržovací práce zdravotní středisko” požádat žádost o dotaci na Středočeský kraj, z Programu 2021-2024, Rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.**

Dále navrhl toto: pokud neobdrží městys dotaci, bude se rekonstrukce střediska financovat z vlastních zdrojů městyse

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM projednalo a schválilo financování rekonstrukce zdravotního střediska z vlastních zdrojů městyse, pokud na tuto akci neobdrží městys dotaci.**

**7. Rekonstrukce Pivovarského rybníka**

Místostarosta obeznámil zastupitele s pokračujícími pracemi na rybníce

* dělá se chodník u silnice
* osazuje se VO
* v zahradě pod rybníkem se udělala drenáž
* přepad je hotový, čeká se na zábradlí

Dále starosta zastupitelům předložil výkres a rozpočet v částce 231.566,6 Kč bez DPH na nátokový objekt, který by po zbudování zachytával drť a písek v nátoku dešťové kanalizace v rohu rybníku u lípy.

Pan Vávra vysvětlil funkci nátokového objektu, má zabránit zanášení rybníka a umožní snadné vyčištění od nánosů.

Starosta dal o zbudování objektu hlasovat.

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 5 (Fejtek, Malý, Kocián, Mikšovský, Kahoun)

**ZM projednalo a schválilo zbudování nátokového objektu v Pivovarském rybníku.**

**8. Zásahové vozidlo – hasiči**

Starosta informoval zastupitele o možnosti získat zásahové vozidlo od HZS pro jednotku SDH Louňovice p.Bl. Záchranný system vyřazuje stará vozidla. Jednalo by se o vozidlo z r.2007, tov. zn. Merecedes CAS 15.

P.Kirchner vysvětlil o jaké vozidlo se jedná, jeho parametry a dále zjistí z jaké stanice HZS by bylo dovezeno.

Starosta sdělil, že auto by bylo převedeno za cenu daru a to ve výši do 500 tis. Kč pro HZS a dal a převodu hlasovat.

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM projednalo a schválilo převod zásahového vozidla pro jednotku SDH Louňovice pod Blaníkem CAS 15, r.v. 2007 a poskytnout HZS dar max. výši 500 tis. Kč.**

**9. Kulturní komise -kulturní akce**

S. Borkovcová,předsedkyně kulturní komise informovala zastupitele.

Vyhodnotila Svatováclavské slavnosti, které proběhly 25.9.2021 v Louňovicích p.Bl. se vydařily.

Předložila návrh na možný program pro příští slavnosti – Klus, Sebranka, Čvančarová a poskytnout sál zámku pro charitu.

Koncert k poctě rodáka J.D.Zelenky se take uskutečnil a byl zdařilý. Příští koncert se pravděpodobně uskuteční ve spolupráci se Sokolem Louňovice p.Bl.

Dále informovala o kulturních akcích, které by měly v městysi proběhnout do konce roku.

Požádala úřad o pomoc, při zařizování akcí.

Starosta předložil zastupitelům smlouvu na vystoupení. které má proběhnout 4.6.2022 a dal o ní hlasovat.

Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

**ZM projednalo a schválilo Smlouvu o provedení uměleckého výkonu Leony Machálkové a Radima Schwaba.**

**10. Různé**

- dořešit díru před rybářskou baštou v zámecké zahradě

- dosypat výkop před zámkem po vodovodu k rybářské baště

Starosta seznámil zastupitele s výsadbou na zámecké zahradě schválené památkovým ústavem. Jedná se o 4 lípy a pokrytí svahu růžemi.

**11. Závěr**

Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Zasedání bylo ukončeno ve 21,45 hod. Zápis byl vytvořen 11.11.2021

Zapsala: Ing. Růžena Kučerová

Ověřovatelé zápisu: Jiří Malý

 Martin Vávra Starosta městyse: Ing. Václav Fejtek